ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · MVP · ЧЕРНОВИК ДЛЯ КОМАНДЫ

SaaS для бань, саун и развлекательных центров

Мультитенантная ERP/POS-платформа: рабочее место кассира, бронирование ресурсов, тарификация по времени, абонементы и кабинет владельца. Документ описывает ядро продукта и архитектурные решения, на которых оно строится.

| Версия | 0.1 — к обсуждению |
| --- | --- |
| Дата | 3 сентября 2026 |
| Рынок | Казахстан, KZT |
| Горизонт MVP | ≈ 12 недель, 6 этапов |

# Содержание

01.  Цель и границы

02.  Глоссарий домена

03.  Роли и права доступа

04.  Мультитенантность и изоляция данных

05.  Ключевые архитектурные решения

06.  Модель данных

07.  Функциональные требования

08.  Интерфейс кассира

09.  Кабинет владельца

10.  API

11.  Нефункциональные требования

12.  Технологический стек

13.  Этапы разработки

14.  Открытые вопросы к команде

# 01. Цель и границы

Продукт заменяет заведению связку «тетрадь + Excel + 1С + голова администратора». Мы не строим универсальную ERP — мы строим узкоспециализированное ядро, вокруг которого можно нарастить ERP позже.

## Что решает продукт

Для кассира — рутина без ошибок: кто где сидит, сколько времени осталось, сколько человек должен, что доплатить за продление.

Для владельца — ответ на четыре вопроса: сколько заработали, на чём именно, насколько загружены помещения, не ворует ли смена.

## Состав MVP

| Модуль | Входит в MVP | Что именно |
| --- | --- | --- |
| Организации, филиалы, ресурсы | [MVP] | Иерархия, изоляция данных, настройки филиала |
| Сотрудники и права | [MVP] | Роли, PIN-вход кассира, привязка к филиалу |
| Услуги и тарифы | [MVP] | Правила цен по дню недели и времени суток |
| Товары | [MVP] | Продажа + простой остаток, без партий и себестоимости |
| Клиенты | [MVP] | Справочник, поиск по телефону, история визитов |
| Абонементы | [MVP] | Посещения / часы / безлимит, заморозка, история списаний |
| Бронирование | [MVP] | Шахматка, защита от пересечений, предоплата |
| Визит и таймер | [MVP] | Старт, продление, доп. услуги, автоматический расчёт |
| Смена и касса | [MVP] | Открытие/закрытие, Z-отчёт, инкассация, расхождение |
| Оплаты и возвраты | [MVP] | Наличные, карта, абонемент, смешанная; сторно |
| Аналитика владельца | [MVP] | Выручка, средний чек, загрузка, отчёты по сменам |
| Фискализация ОФД | [Решить сейчас] | Интерфейс закладываем в MVP, реализация — см. §14.1 |
| CRM, лояльность, склад с партиями | [После] | Модель данных должна допускать, кода в MVP нет |
| Онлайн-бронирование, WhatsApp/SMS | [После] | Требует публичного API и очереди уведомлений |
| Зарплаты, расходы, бухгалтерия | [После] | Отдельный финансовый контур |
| Мобильное приложение | [После] | Кабинет владельца сначала адаптивный веб |

ГРАНИЦА, КОТОРУЮ ВАЖНО ДЕРЖАТЬ Соблазн начать со «складского учёта и зарплат» очень велик — это то, что владельцы просят первым делом. Но без работающей кассы и таймера остальное продавать некому. Всё, что не касается ежедневного цикла «клиент пришёл → визит → оплата → смена закрыта», в MVP не входит.

# 02. Глоссарий домена

Единый язык для команды, кода и интерфейса. Названия в БД, API и на экранах должны совпадать с этим списком.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Организация | Клиент SaaS-платформы. Юридически — одно ИП/ТОО. Корень изоляции данных. |
| Филиал | Физическая точка. Свой адрес, часовой пояс, свои кассы, свой график и свои цены. |
| Ресурс | То, что бронируется и занимается во времени: сауна, парная, комната отдыха, купель, бильярд, беседка. Ресурс — единственная сущность, у которой есть занятость. |
| Услуга | Позиция прайса. Бывает почасовой (аренда сауны), разовой (вход), на человека (входной билет), дополнительной (веник, массаж, простыня). |
| Правило цены | Условие, по которому услуга стоит определённую сумму: день недели, интервал времени, период действия, минимальная длительность. |
| Бронирование | Намерение занять ресурс в будущем интервале. Ещё не деньги и не визит. |
| Визит | Фактическое пребывание. Имеет старт, план по времени, продления и финал. Именно визит запускает таймер и накапливает позиции чека. |
| Заказ | Набор позиций к оплате по визиту (или продажа навынос без визита). |
| Платёж | Факт получения денег одним способом. Один заказ может иметь несколько платежей (смешанная оплата). |
| Смена | Рабочий интервал кассира с денежным ящиком. Обязательный контекст любой кассовой операции. |
| Z-отчёт | Неизменяемый снимок итогов смены на момент закрытия. |
| Абонемент | Предоплаченное право пользования, ограниченное количеством, временем или периодом. |
| Операционный день | Бизнес-сутки филиала. Может не совпадать с календарными (например, с 08:00 до 08:00 следующего дня). |

# 03. Роли и права доступа

Роль — это набор прав, а не жёсткий тип пользователя. Один человек может быть кассиром в одном филиале и управляющим в другом.

| Роль | Область | Что может | Чего не может |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец | Организация | Всё: настройки, филиалы, сотрудники, тарифы, вся аналитика, удаление данных | — |
| Управляющий | Филиал | Смены, отчёты филиала, товары, бронирования, скидки сверх лимита, сторно | Менять тарифы, заводить сотрудников с правами выше своих, видеть другие филиалы |
| Кассир | Филиал, своя смена | Открыть/закрыть смену, визиты, продажи, оплаты, продления, списание абонементов | Возврат сверх лимита, редактирование справочников, просмотр выручки за другие смены, удаление операций |
| Бухгалтер | Организация | Финансовые отчёты, выгрузки | Любые изменения операционных данных |
| Сотрудник [после MVP] | Филиал | Свой график и свои начисления | Кассовые операции |

Права хранятся как список гранулярных разрешений (visit.create, payment.refund, report.revenue.read, discount.apply.over_limit), роль — именованный пресет. Это позволяет владельцу собрать нестандартную роль без правок кода.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Действия сверх полномочий кассира (возврат, скидка выше порога, удаление позиции из оплаченного заказа) не блокируются наглухо, а требуют подтверждения PIN-кодом управляющего прямо на экране кассы и попадают в аудит-лог с указанием обоих пользователей. Иначе кассиры начнут работать под чужой учёткой — и весь контроль обнулится.

# 04. Мультитенантность и изоляция данных

Изоляция данных — не фича, а фундамент. Две конкурирующие бани в одном городе не должны иметь ни одного способа увидеть данные друг друга.

## Модель

Общая база данных, общая схема, org_id в каждой прикладной таблице, поверх — Row-Level Security PostgreSQL. Приложение на каждый запрос устанавливает SET LOCAL app.current_org = … из проверенного JWT, и политика RLS фильтрует строки на уровне СУБД.

Правило org_id никогда не приходит от клиента Идентификатор организации и список доступных филиалов берутся исключительно из подписанного токена сессии. Тело запроса и query-параметры не могут его переопределить. Иначе: классический IDOR — подмена org_id в запросе отдаёт чужую выручку.

Почему не база на клиента Одна БД + RLS Отдельная БД на организацию звучит безопаснее, но на сотне клиентов превращается в сто миграций, сто бэкапов и невозможность посчитать продуктовые метрики. RLS даёт ту же гарантию на уровне ядра СУБД: забытый WHERE в коде не приводит к утечке.

Второй контур Филиал внутри организации Кассир видит только свой филиал. Это отдельная проверка над RLS: branch_id сессии сверяется со списком филиалов в membership. Владелец переключает филиалы явно, «все филиалы» — только в аналитике.

Крупные тенанты в будущем можно вынести в отдельный шард по org_id без изменения кода — ключ шардирования уже есть в каждой таблице.

# 05. Ключевые архитектурные решения

Это самый важный раздел документа. Каждое решение здесь стоит дёшево сейчас и очень дорого через год. Формат: решение → почему → что сломается без него.

ДЕНЬГИ И ЦЕНЫ

Р-01 Деньги — целое число в тиынах Все суммы хранятся как BIGINT в минорных единицах, валюта — отдельным полем организации. Никаких float/double нигде, включая промежуточные расчёты и фронтенд. Иначе: Z-отчёт не сходится с ящиком на копейки, и никто не может объяснить почему.

Р-02 Снапшот цены в момент операции Каждая позиция заказа хранит собственную копию: название услуги, цену за единицу, применённое правило цены, скидку, итог. Ссылка на справочник остаётся, но отчёты считаются по снапшоту. Иначе: владелец поднял цену на сауну — и вся прошлогодняя выручка в отчётах «пересчиталась». Это делает аналитику бесполезной, а расследование недостач невозможным.

Р-03 Цена — правило, а не число Отдельная сущность price_rule: услуга, филиал, маска дней недели, интервал времени, период действия, единица (час / вход / человек), минимальная длительность, шаг округления, приоритет. Расчёт выполняет один чистый серверный сервис pricing.calculate(context) — им пользуются и касса, и бронирование, и предварительный расчёт. Иначе: логика цен расползётся по фронту кассы, по бэку и по отчётам, и на один вопрос «сколько должен клиент» система даст три разных ответа.

Р-04 Посегментная тарификация при переходе через тарифную границу Визит с 17:40 до 19:40 при дневном тарифе до 18:00 считается двумя сегментами: 20 минут по дневному, 100 минут по вечернему. Алгоритм — нарезка интервала визита по границам правил, расчёт каждого сегмента, суммирование. Иначе: «тариф по времени входа» — самый частый способ потерять деньги в вечерний прайм и самый частый повод для спора с клиентом. Требует явного решения (§14.2).

Р-05 Политика округления времени — настройка филиала Шаг тарификации (15/30/60 мин), направление округления (вверх / по факту), льготный период (не считать первые N минут переработки) задаются в настройках филиала и применяются только внутри pricing. Иначе: каждый кассир округляет по-своему, и выручка зависит от того, кто сегодня работает.

ВРЕМЯ И ТАЙМЕР

Р-06 Таймер не тикает — таймер вычисляется Храним started_at, planned_minutes, список продлений и ended_at. Оставшееся время — чистая функция от серверного now(). Фронт получает серверное время при загрузке, считает дельту с локальными часами и рисует обратный отсчёт сам. Иначе: перезагрузка планшета, потеря сети или сбитые часы на кассовом ПК — и таймер потерян вместе с деньгами.

Р-07 UTC в базе, таймзона у филиала, отчёты — по операционному дню Все метки — timestamptz в UTC. У филиала своя IANA-зона и время начала операционного дня. Отчёт «за сегодня» строится по операционному дню филиала, а не по календарным суткам сервера. Иначе: круглосуточные бани (а таких большинство) получат разорванную пополам ночную выручку и отчёты, не совпадающие с реальностью.

ЗАНЯТОСТЬ РЕСУРСОВ

Р-08 Непересечение брони гарантирует СУБД, а не код Ограничение на уровне PostgreSQL: EXCLUDE USING gist (resource_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at) WITH &&) WHERE (status IN ('booked','active')). Время уборки/проветривания входит в занимаемый интервал через buffer_minutes ресурса. Иначе: два кассира (или кассир и будущее онлайн-бронирование) одновременно проверяют «свободно?», оба получают «да» и оба записывают клиента на одну парную. Проверка в коде эту гонку не закрывает в принципе.

Р-09 Визит может выйти за границы брони Бронирование и визит — разные сущности с разными интервалами. Продление визита проверяет конфликт со следующей бронью и явно предупреждает кассира: «через 20 минут придут по брони». Иначе: либо продление невозможно, либо оно молча затирает чужую бронь.

АБОНЕМЕНТЫ

Р-10 Абонемент — леджер, а не счётчик Не поле «осталось 5». Есть subscriptions (условия, срок, статус) и append-only subscription_entries (списание, возврат списания, корректировка, заморозка, продление) со ссылкой на визит и автора. Текущий баланс — агрегат, продублированный в кэш-поле и пересчитываемый. Иначе: двойное списание при повторном клике, невозможность ответить клиенту «куда делись два посещения», и никакого способа откатить ошибку кассира.

Р-11 Заморозка — интервал, а не мутация срока Хранятся периоды заморозки; фактический valid_to вычисляется как исходный плюс сумма замороженных дней, в пределах лимита плана. Иначе: история «когда и на сколько заморозили» теряется, лимит заморозки не проконтролировать.

Р-12 Списание — атомарная транзакция с проверкой области действия Одна транзакция: блокировка абонемента, проверка срока/статуса/области действия (услуга, филиал, день недели, время), запись списания, привязка к позиции заказа. Позиция заказа, оплаченная абонементом, имеет нулевую денежную сумму, но сохраняет тарифную стоимость — для отчёта «сколько мы отдали по абонементам». Иначе: выручка по абонементам невидима, и владелец не понимает, выгодны ли они ему.

ДЕНЬГИ, СМЕНА, АУДИТ

Р-13 Ни одной кассовой операции без открытой смены Каждый заказ, платёж, возврат и движение налички обязательно ссылаются на shift_id. Нет смены — касса в режиме только чтения. Иначе: появляется выручка «ничья», и сверка наличных теряет смысл.

Р-14 Финансовые события append-only Возврат — отдельная обратная операция со ссылкой на оригинал. Отмена позиции — сторно. UPDATE и DELETE по платежам запрещены на уровне прав БД. Иначе: расследование недостачи невозможно, а «исправить задним числом» становится штатной практикой персонала.

Р-15 Z-отчёт — неизменяемый снимок При закрытии смены итоги (суммы по способам оплаты, наличные ожидаемые/фактические, расхождение, число визитов, продажи по категориям) сохраняются как готовый документ, а не пересчитываются при каждом открытии отчёта. Иначе: задним числом изменили цену или сторнировали чек — и вчерашний отчёт, который кассир подписал, изменился.

Р-16 Идемпотентность всех денежных операций Оплата, продление, списание абонемента принимают Idempotency-Key; повтор с тем же ключом возвращает исходный результат, а не создаёт вторую операцию. Иначе: подвисшая сеть плюс второй клик кассира — двойной чек и разбирательство с клиентом.

Р-17 Справочники архивируются, а не удаляются У услуг, товаров, ресурсов и тарифов есть archived_at. Позиция с историей продаж физически не удаляется никогда. Иначе: удалённая услуга ломает исторические отчёты и оставляет висячие ссылки.

Р-18 Аудит-лог с первого дня Кто, когда, из какой смены и с какого устройства изменил цену, выдал скидку, сделал возврат, поменял права. Пишется в отдельную таблицу, не редактируется из приложения. Иначе: продукт не выполняет главное обещание владельцу — контроль над персоналом.

ВНЕШНИЙ МИР

Р-19 Фискальный чек ≠ наш чек Наш order и фискальный чек ОФД — разные сущности, связанные один-к-одному-или-ни-одного. Работа с ККМ прячется за интерфейсом FiscalDevice (register, refund, status) с очередью повторов при недоступности оператора. Иначе: требования фискализации протекут в модель заказа, и смена провайдера ОФД будет означать переписывание кассы.

Р-20 Платёжные интеграции — за общим портом Kaspi, банковский эквайринг, переводы описываются одним интерфейсом PaymentProvider. В MVP реализация — «карта вручную» (кассир проводит по терминалу и подтверждает), но модель платежа уже содержит external_ref и статус.

НАЛИЧНЫЕ И СВЕРКА КАССЫ

Р-21 «Клиент передал» — не сумма платежа Поле «клиент передал» существует только для того, чтобы система посчитала сдачу. В платёж, в выручку и в движение наличных записывается стоимость оплаченного заказа. Заказ 5 000 ₸, клиент передал 10 000 ₸, сдача 5 000 ₸ — в кассу пришло 5 000 ₸. Полученная сумма и сдача сохраняются справочными полями платежа (tendered_amount, change_amount) для разбора спорных ситуаций и в учёте не участвуют. Иначе: выручка раздувается на размер сдачи, наличные в ящике никогда не сходятся с системой, а средний чек и вся аналитика владельца становятся бессмысленными.

Р-22 Ожидаемые наличные считает система, а не кассир Формула ожидаемого остатка: остаток на начало смены + оплаты наличными − возвраты наличными + внесения − изъятия и инкассации (плюс прочие предусмотренные движения). Кассир при закрытии вводит только результат физического пересчёта; расхождение и его статус — «сходится», «недостача N ₸», «излишек N ₸» — выводит система. Иначе: если ожидаемую сумму называет кассир, сверка превращается в формальность.

Р-23 Закрытая смена не редактируется; корректировка — отдельное событие После закрытия ни фактическая сумма, ни расхождение не меняются. Если корректировка предусмотрена, она создаётся отдельной записью с фиксацией: кто изменил, когда, старое значение, новое значение и причина. Z-отчёт хранит и исходные, и скорректированные цифры; старое значение не затирается. Иначе: кассир «поправит» недостачу задним числом, и владелец об этом не узнает — а это ровно тот сценарий, ради которого продукт и покупают.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: СЛЕПОЙ ПЕРЕСЧЁТ Настройка филиала, при которой кассир не видит ожидаемую сумму, пока не введёт свою. Без неё кассир просто перепишет цифру, которую показала система, и расхождения перестанут появляться вовсе — включая настоящие.

# 06. Модель данных

Ключевые сущности и поля MVP. Во всех прикладных таблицах присутствуют org_id, created_at, updated_at; там, где это имеет смысл — created_by.

## Платформа и организация

organizations

id · name · bin · currency (KZT) · plan · status · settings jsonb · created_at

branches

id · org_id · name · address · timezone (IANA) · operational_day_start · work_schedule jsonb · settings jsonb (шаг тарификации, округление, льготные минуты, лимит скидки кассира) · archived_at

users

id · phone · email · password_hash · full_name · status
Пользователь глобален для платформы: один человек может работать в нескольких организациях.

memberships

id · user_id · org_id · branch_id (null = все филиалы) · role · permissions jsonb · pin_hash · status

audit_log

id · org_id · branch_id · user_id · shift_id · entity_type · entity_id · action · before jsonb · after jsonb · ip · device_id · created_at

## Ресурсы и каталог

resource_types

id · org_id · name (сауна, баня, комната, беседка, бильярд) · icon

resources

id · org_id · branch_id · type_id · name · capacity · default_service_id · buffer_minutes · sort_order · status · archived_at

services

id · org_id · name · kind (time_based / entry / per_person / extra) · unit (hour / visit / person / piece) · default_duration_min · resource_type_id · vat_rate · is_extra · archived_at

price_rules

id · org_id · branch_id (null = все) · service_id · priority · dow_mask · time_from · time_to · date_from · date_to · amount · unit · min_units · rounding · is_active
Побеждает правило с наибольшим приоритетом среди подходящих. Правила без пересечений по приоритету должны валидироваться при сохранении.

products

id · org_id · name · sku · category · unit · price · vat_rate · track_stock · archived_at

stock_levels / stock_movements

branch_id · product_id · qty | id · branch_id · product_id · delta · reason (sale / income / writeoff / correction) · order_id · created_by
В MVP — только количественный учёт без партий и себестоимости; движения append-only, остаток — агрегат.

## Клиенты и абонементы

customers

id · org_id · phone (уникален внутри организации) · full_name · birthday · gender · notes · tags · marketing_consent · created_at

subscription_plans

id · org_id · name · type (visits / hours / unlimited_period / money) · allowance · validity_days · price · scope_services[] · scope_resource_types[] · scope_branches[] · dow_mask · time_from · time_to · max_holders · freeze_days_limit · is_transferable · archived_at

subscriptions

id · org_id · plan_id · customer_id · holders[] · purchased_at · valid_from · valid_to_base · status (active / frozen / expired / used_up / cancelled) · balance_cache · price_paid · order_id

subscription_entries

id · subscription_id · type (charge / refund / adjust / extend) · amount · visit_id · order_item_id · comment · created_by · created_at
Append-only. Баланс = allowance − Σ(charge) + Σ(refund) ± Σ(adjust).

subscription_freezes

id · subscription_id · starts_on · ends_on · created_by · reason

## Занятость и продажи

bookings

id · org_id · branch_id · resource_id · customer_id · service_id · starts_at · ends_at · guests_count · status (booked / arrived / cancelled / no_show) · source (cashier / phone / online) · prepayment_order_id · comment · created_by
EXCLUDE-ограничение по (resource_id, tstzrange) для статусов, занимающих ресурс.

visits

id · org_id · branch_id · resource_id · booking_id · customer_id · opened_shift_id · started_at · planned_minutes · ended_at · guests_count · status (active / finished / cancelled) · order_id

visit_extensions

id · visit_id · minutes · price_snapshot · created_by · created_at · reason

orders

id · org_id · branch_id · shift_id · visit_id · customer_id · status (open / paid / partially_refunded / refunded / void) · subtotal · discount_total · total · paid_total · created_by

order_items

id · order_id · kind (service_time / service_extra / product / extension) · ref_id · name_snapshot · qty · unit · unit_price · price_rule_id · discount · total · subscription_id · covered_by_subscription_amount · created_by · voided_by_item_id

payments

id · org_id · order_id · shift_id · method (cash / card / transfer / subscription / bonus) · amount · tendered_amount · change_amount · external_ref · idempotency_key (уникален) · status · fiscal_receipt_id · created_by · created_at
В учёте участвует только amount — стоимость оплаченного заказа. tendered_amount и change_amount справочные: они нужны для расчёта сдачи и разбора спорных ситуаций, но не попадают ни в выручку, ни в движение наличных (Р-21).

refunds

id · original_payment_id · order_id · shift_id · amount · reason · approved_by · created_by · created_at

## Смена

shifts

id · org_id · branch_id · opened_by · opened_at · opening_cash · closed_by · closed_at · counted_cash · expected_cash · discrepancy · discrepancy_status (match / shortage / surplus) · status (open / closed) · z_report jsonb
expected_cash — всегда вычисляемая величина: opening_cash + наличные платежи − наличные возвраты + внесения − изъятия и инкассации. counted_cash вводит кассир. discrepancy = counted − expected и хранится со знаком.

cash_movements

id · shift_id · type (cash_in / cash_out / collection) · amount · comment · created_by

shift_adjustments

id · shift_id · field (counted_cash / opening_cash / …) · old_value · new_value · reason · created_by · approved_by · created_at
Единственный законный способ изменить цифры закрытой смены. Сама строка смены при этом хранит и исходное, и скорректированное значение (Р-23).

ПРО ОТЧЁТЫ Аналитика считается из orders, order_items и payments — отдельных «таблиц выручки» не заводим, иначе получим два источника правды, которые рано или поздно разойдутся. Когда объём вырастет, добавим суточные rollup-таблицы, пересчитываемые из первичных данных, — это дешёвая оптимизация, которую можно сделать позже без изменения модели.

# 07. Функциональные требования

Требования сгруппированы по модулям и пронумерованы для ссылок в задачах и тест-кейсах.

## 7.1 Смена и касса

FR-SH-01. Кассир открывает смену, указывая сумму наличных в ящике на начало. Без открытой смены касса доступна только для просмотра.

FR-SH-02. Одновременно в филиале может быть открыто несколько смен (несколько касс) — операция всегда привязана к смене конкретного устройства.

FR-SH-03. Вход в смену — по PIN сотрудника на устройстве, привязанном к филиалу. Пароль вводится только при первичной привязке устройства.

FR-SH-04. Внесение и изъятие наличных фиксируется отдельными операциями с комментарием.

FR-SH-05. Закрытие смены: кассир вводит фактический пересчёт наличных, система показывает ожидаемую сумму и расхождение, формирует Z-отчёт и делает его неизменяемым.

FR-SH-06. Смену нельзя закрыть при наличии активных визитов — система показывает список и предлагает завершить или передать в следующую смену.

FR-SH-07. Z-отчёт содержит: выручку по способам оплаты, наличные (начало / приход / расход / ожидаемо / факт / расхождение), число визитов и гостей, продажи по категориям, скидки, возвраты, списания по абонементам.

FR-SH-08. Ожидаемый остаток наличных система считает сама по формуле Р-22; кассир вводит только фактический пересчёт.

FR-SH-09. Система показывает расхождение со статусом «сходится», «недостача N ₸» или «излишек N ₸». Статус и обе суммы сохраняются в Z-отчёте.

FR-SH-10. Настройка «слепой пересчёт»: кассир не видит ожидаемую сумму до ввода фактической.

FR-SH-11. После закрытия смены её данные неизменяемы. Корректировка возможна только с правом управляющего, отдельной записью с обязательной причиной; исходное значение сохраняется.

FR-SH-12. Владелец и управляющий видят список смен с расхождениями и полную историю корректировок.

## 7.2 Визит и таймер

FR-VS-01. Визит создаётся с брони одним действием или без брони — выбором свободного ресурса.

FR-VS-02. При старте фиксируются ресурс, услуга, число гостей, плановая длительность; таймер стартует от серверного времени.

FR-VS-03. Система непрерывно показывает оставшееся время и текущую сумму к оплате, пересчитываемую по правилам тарификации.

FR-VS-04. За настраиваемое время до конца (по умолчанию 10 минут) плитка ресурса меняет состояние на «заканчивается»; при истечении — на «переработка» с отдельным счётчиком.

FR-VS-05. Продление: кассир добавляет время (+30 / +60 / произвольно), система проверяет следующую бронь и предупреждает о конфликте, пересчитывает сумму.

FR-VS-06. В визит добавляются дополнительные услуги и товары; каждая позиция сохраняет снапшот цены.

FR-VS-07. Изменение числа гостей пересчитывает позиции с тарификацией на человека.

FR-VS-08. Завершение визита: система фиксирует фактическое время, финализирует расчёт, требует полной оплаты, освобождает ресурс с учётом буфера уборки.

FR-VS-09. Визит, начавшийся в одной смене и завершившийся в другой, допускается; выручка относится на смену, в которой прошёл платёж (см. §14.9).

## 7.3 Бронирование

FR-BK-01. Экран-шахматка: ресурсы по вертикали, время по горизонтали, день выбирается; видны брони, активные визиты и буферы.

FR-BK-02. Создание брони: ресурс, дата, интервал, клиент (поиск или новый), гости, комментарий. Пересечение блокируется на уровне БД.

FR-BK-03. Перенос и изменение длительности — перетаскиванием, с той же проверкой пересечений.

FR-BK-04. Предоплата брони: частичная сумма принимается как платёж и учитывается при финальном расчёте визита.

FR-BK-05. Статусы: забронировано, пришёл (создан визит), отменено, не пришёл. Отмена и no-show фиксируют автора и время.

FR-BK-06. При старте визита из брони все параметры подставляются автоматически.

## 7.4 Услуги, тарифы, товары

FR-CT-01. Владелец создаёт услуги с типом тарификации и привязкой к типу ресурса.

FR-CT-02. Правила цен задаются визуально: недельная сетка с интервалами и суммами, чтобы не требовалось понимать модель данных.

FR-CT-03. При сохранении правил система проверяет пересечения и «дыры» в расписании и предупреждает о них.

FR-CT-04. Предпросмотр: «сколько будет стоить 2 часа в пятницу в 19:00» — прямо в интерфейсе настройки.

FR-CT-05. Товары продаются как в рамках визита, так и навынос (заказ без визита).

FR-CT-06. Для товаров с учётом остатков продажа уменьшает остаток; уход в минус запрещён либо разрешён по настройке филиала.

## 7.5 Клиенты

FR-CU-01. Поиск по последним цифрам телефона и по имени, за одно поле ввода.

FR-CU-02. Клиент создаётся из кассы в один шаг — обязателен только телефон.

FR-CU-03. Карточка клиента: визиты, суммы, абонементы, комментарии, теги.

FR-CU-04. Визит без клиента допускается («аноним») — иначе кассир будет вводить мусорные данные ради скорости.

## 7.6 Абонементы

FR-SB-01. Типы: по числу посещений, по числу часов, безлимит на период, месячный; каждый — с областью действия (услуги, типы ресурсов, филиалы, дни недели, часы).

FR-SB-02. Персональный и семейный: у семейного несколько держателей и общий баланс либо персональные лимиты (см. §14.7).

FR-SB-03. Продажа абонемента — обычная позиция заказа, проходит через смену и Z-отчёт.

FR-SB-04. При оформлении визита система сама предлагает подходящий абонемент клиента и показывает, что именно спишется.

FR-SB-05. Списание невозможно, если абонемент просрочен, заморожен, исчерпан или услуга вне его области; кассир видит понятную причину.

FR-SB-06. Заморозка и разморозка с контролем лимита дней по плану.

FR-SB-07. Продление срока и корректировка баланса — только с правом управляющего, с обязательным комментарием, всё попадает в историю.

FR-SB-08. История использования показывает каждое списание с датой, визитом и кассиром.

## 7.7 Оплаты и возвраты

FR-PM-01. Способы: наличные, карта, перевод, абонемент, смешанная оплата несколькими способами по одному заказу.

FR-PM-02. Для наличных кассир вводит полученную от клиента сумму, система считает сдачу. Это поле влияет только на сдачу: в платёж, выручку и кассу попадает стоимость заказа (Р-21).

FR-PM-03. Скидка: фиксированная сумма или процент, на позицию или на заказ; сверх лимита кассира — подтверждение PIN управляющего.

FR-PM-04. Возврат — полный или частичный, с обязательной причиной, обратной операцией и возвратом списанных единиц абонемента.

FR-PM-05. Печать чека и отправка ссылки на чек клиенту (в MVP — печать; отправка через каналы уведомлений после MVP).

# 08. Интерфейс кассира

Главный критерий качества этого экрана — число действий и секунд на типовую операцию. Кассир работает стоя, часто на тач-мониторе, при очереди у стойки.

## Один экран вместо разделов

Основной экран смены — сетка плиток ресурсов филиала. Всё, что делает кассир в течение дня, происходит на этом экране: клик по плитке открывает боковую панель визита, из неё доступны продление, добавление позиций, оплата и завершение. Никаких переходов между разделами и никаких модальных окон поверх модальных окон.

СОСТОЯНИЯ ПЛИТКИ РЕСУРСА

| Состояние | Что видно на плитке | Кодирование |
| --- | --- | --- |
| Свободен | Название, вместимость, ближайшая бронь | Нейтральный фон, тонкая рамка |
| Занят | Клиент, обратный отсчёт, текущая сумма | Заливка акцентом, крупный таймер |
| Заканчивается | То же + отметка «≤10 мин» | Полоса-предупреждение сверху |
| Переработка | Счётчик перебора и доначисление | Сигнальный цвет + значок |
| Забронирован | Время брони, имя, гости | Штриховка, приглушённый тон |
| Уборка | Остаток буфера | Серый, действия недоступны |

БЮДЖЕТ ДЕЙСТВИЙ НА ОПЕРАЦИЮ

| Операция | Максимум действий | Как достигается |
| --- | --- | --- |
| Принять клиента без брони | 4 | Плитка → длительность (пресеты 1ч/2ч/3ч) → клиент или «аноним» → Старт |
| Принять по брони | 2 | Плитка → «Пришёл» |
| Продлить | 2 | Плитка → кнопка +30/+60 |
| Добавить товар | 2 | Панель визита → плитка товара из избранного |
| Оплатить и завершить | 3 | «К оплате» → способ → «Оплачено» |
| Найти клиента | 1 | Ввод 4 цифр телефона в постоянно доступное поле |

## Требования к взаимодействию

Горячие клавиши для клавиатурных касс: F2 — новый визит, F4 — оплата, / — поиск клиента, Esc — закрыть панель.

Минимальный размер интерактивной цели — 44 px; частые действия — крупными кнопками, редкие и опасные — мельче и дальше.

Ни одно действие кассира не должно требовать ввода цены вручную: сумму всегда считает сервер.

На экране оплаты наличными видны три строки: к оплате, получено от клиента, сдача. Крупно — сдача: это то, что кассир должен отсчитать, стоя перед гостем.

Все операции подтверждаются мгновенно в интерфейсе; сетевые ошибки показываются явным индикатором связи, а не молчанием.

Разрушающие действия (сторно, возврат, отмена визита) требуют подтверждения и причины.

АНТИПАТТЕРН Не делайте кассиру «конструктор чека» с ручным вводом сумм и произвольными позициями. Это кажется гибкостью, а на практике становится главным каналом злоупотреблений и делает аналитику владельца недостоверной. Любая нестандартная ситуация должна решаться заранее заведённой услугой или подтверждённой скидкой.

# 09. Кабинет владельца

Владелец заходит на пять минут и должен сразу понять состояние бизнеса. Сначала выводы, потом таблицы.

## Главная

Выручка за период с сопоставлением с предыдущим аналогичным периодом.

Число визитов и гостей, средний чек, средняя длительность визита.

Загрузка ресурсов в процентах от доступного времени — по дням недели и часам (тепловая карта): это главный инструмент управления тарифами.

Открытые смены прямо сейчас и что в них происходит.

## Отчёты MVP

| Отчёт | Разрезы | Отвечает на вопрос |
| --- | --- | --- |
| Выручка | День / неделя / месяц, филиал, способ оплаты | Сколько заработали и чем платили |
| Продажи услуг и товаров | Категория, позиция, количество, сумма | Что именно приносит деньги |
| Загрузка ресурсов | Ресурс, день недели, час | Где простой и где не хватает мощности |
| Смены | Кассир, дата, ожидаемые и фактические наличные, недостачи и излишки, корректировки после закрытия, скидки, возвраты, сторно | Всё ли чисто у персонала |
| Абонементы | План, продано, списано, сгорело, остаток обязательств | Выгодны ли абонементы и сколько мы должны клиентам |
| Клиенты | Новые / повторные, частота, сумма | Растёт ли база |

МЕТРИКА, О КОТОРОЙ ОБЫЧНО ЗАБЫВАЮТ Проданные, но не отгулянные абонементы — это финансовое обязательство заведения, а не выручка. В отчётах нужно показывать «остаток обязательств» отдельно, иначе владелец переоценивает прибыль и удивляется кассовому разрыву в конце сезона.

# 10. API

REST + JSON, версионирование в пути. Все операции, меняющие деньги, принимают заголовок Idempotency-Key. Организация и филиал берутся из токена, а не из тела.

| Метод и путь | Назначение |
| --- | --- |
| POST /v1/auth/login · /auth/pin | Вход по паролю; быстрый вход по PIN на привязанном устройстве |
| POST /v1/shifts · POST /v1/shifts/{id}/close | Открыть смену; закрыть со сверкой наличных и Z-отчётом |
| GET /v1/board | Состояние филиала: ресурсы, визиты, таймеры, ближайшие брони, серверное время |
| POST /v1/visits | Открыть визит (с брони или без) |
| POST /v1/visits/{id}/extend | Продлить с проверкой следующей брони |
| POST /v1/visits/{id}/items | Добавить услугу или товар |
| POST /v1/visits/{id}/finish | Завершить, финализировать расчёт |
| POST /v1/orders/{id}/payments | Принять оплату (в том числе смешанную) |
| POST /v1/orders/{id}/refunds | Возврат полный или частичный |
| GET/POST /v1/bookings · PATCH /v1/bookings/{id} | Шахматка, создание, перенос |
| POST /v1/pricing/quote | Предварительный расчёт стоимости по контексту — единая точка правды о цене |
| POST /v1/subscriptions · /{id}/charge · /{id}/freeze | Продажа, списание, заморозка абонемента |
| GET /v1/reports/* | Отчёты кабинета владельца |

Экран смены получает изменения через WebSocket или SSE: два кассира за разными устройствами обязаны видеть одну и ту же картину занятости без перезагрузки страницы.

# 11. Нефункциональные требования

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Кассовые операции: p95 < 300 мс, p99 < 800 мс.

Экран смены открывается за < 1,5 с на слабом офисном ПК.

Отчёты за месяц — < 3 с.

НАДЁЖНОСТЬ

Явный индикатор связи на кассе.

Локальная очередь повторов для коротких обрывов сети.

Бэкапы с восстановлением на точку времени, проверяемые регулярно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хеширование паролей и PIN (argon2id), PIN только в паре с привязанным устройством.

RLS как второй контур изоляции.

Аудит всех операций с деньгами и правами.

Персональные данные клиентов — согласно требованиям РК о персональных данных.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Касса — браузер на Windows и Android-планшете, разрешение от 1280×800, поддержка тач.

Кабинет владельца — адаптивный веб, включая телефон.

Печать чеков на термопринтерах через ESC/POS.

Локализация: русский и казахский в интерфейсе с первого релиза (строки выносятся сразу, перевод может появиться позже), формат валюты и дат — казахстанский.

# 12. Технологический стек

Рекомендация, а не догма. Главный аргумент за TypeScript-монорепо — общие типы между кассой, кабинетом и бэкендом: в системе с деньгами и временем это экономит больше, чем любая другая мера.

| Слой | Выбор | Почему |
| --- | --- | --- |
| База данных | PostgreSQL 16+ | RLS для изоляции тенантов, tstzrange + GiST для непересечения броней, jsonb для настроек — три вещи, ради которых стоит выбирать именно её |
| Доступ к БД | Drizzle или Kysely + сырой SQL в критичных местах | Полный контроль над транзакциями, блокировками и RLS-контекстом; тяжёлые ORM с RLS дружат плохо |
| Бэкенд | NestJS (TypeScript) | Модульность под будущие ERP-модули, понятный DI, зрелая экосистема |
| Фоновые задачи | Redis + BullMQ | Очередь фискализации, уведомления, пересчёт агрегатов, автозакрытие смен |
| Касса | React + TypeScript, Vite, отдельное приложение | У кассы и кабинета разные требования к скорости и вводу — не смешивать их в одном UI |
| Кабинет владельца | React + TypeScript в том же монорепо | Переиспользование типов API и доменных вычислений |
| Реальное время | WebSocket (Socket.IO) на филиал | Синхронизация доски занятости между кассами |
| Инфраструктура | Docker, миграции в репозитории, S3-совместимое хранилище | Воспроизводимость окружений с первого дня |

Мобильное приложение позже — React Native переиспользует те же типы и клиент API.

# 13. Этапы разработки

Порядок этапов подчинён одному принципу: как можно раньше получить работающую кассу в реальном заведении, потому что только она покажет, где мы ошиблись в модели.

| Этап | Содержание | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| Э0 · Каркас | Монорепо, миграции, аутентификация, организации, филиалы, сотрудники, роли, RLS, аудит-лог | Пользователь одной организации технически не может получить данные другой — есть тест |
| Э1 · Справочники | Ресурсы, услуги, правила цен, товары, сервис pricing с посегментным расчётом | pricing.quote покрыт тестами на переходы тарифов, округления и минимальную длительность |
| Э2 · Касса-ядро | Смена, визит, таймер, доп. позиции, оплата, возврат, Z-отчёт, печать | Полный день работы проходит без ручного ввода сумм; Z-отчёт сходится |
| Э3 · Бронирование | Шахматка, EXCLUDE-ограничение, буферы, предоплата, связка бронь → визит | Параллельные запросы на один интервал: ровно один успешен — есть тест |
| Э4 · Клиенты и абонементы | Справочник клиентов, планы, продажа, списание, заморозка, история | Баланс по леджеру всегда сходится с кэшем; двойное списание невозможно |
| Э5 · Кабинет владельца | Главная, шесть отчётов MVP, настройки, управление сотрудниками | Выручка в отчётах совпадает с суммой Z-отчётов за период |
| Э6 · Пилот | Фискализация, нагрузочное тестирование, обучение персонала, доработки по обратной связи | Одно реальное заведение работает неделю без параллельной тетради |

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПИЛОТУ Первое внедрение стоит делать в заведении, где владелец готов терпеть шероховатости и разговаривать с командой. Неделя наблюдения за реальным кассиром даст больше, чем месяц обсуждений: почти все ошибки в модели времени и тарификации обнаруживаются именно там.

# 14. Открытые вопросы к команде

Каждый пункт влияет на модель данных, поэтому ответы нужны до начала соответствующего этапа, а не после.

| № | Вопрос | Почему это важно решить заранее | Нужно к |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Нужен ли фискальный чек с первого релиза и какой провайдер ОФД (Webkassa, Kassa24, иной)? | Определяет состав заказа, требования к позициям и НДС; поздняя интеграция ломает уже работающую кассу | Э2 |
| 14.2 | Тариф при переходе через границу времени: посегментно или по времени входа? | Прямо влияет на выручку в вечерний прайм и на спор с клиентом у стойки | Э1 |
| 14.3 | Гости сверх вместимости: отдельная услуга «доп. гость» или множитель к базовой цене? | Разные модели данных и разные отчёты по услугам | Э1 |
| 14.4 | Нужен ли офлайн-режим кассы в MVP? | Полноценный офлайн с синхронизацией удорожает MVP примерно в полтора раза. Рекомендация: онлайн + локальная очередь на короткие обрывы | Э2 |
| 14.5 | Обязательна ли предоплата брони и что делать при no-show? | Определяет, может ли предоплата «сгорать», и как это отражается в выручке | Э3 |
| 14.6 | Как тарифицируется сам SaaS: за филиал, за кассу или процент от оборота? | Задаёт модуль биллинга и то, какие лимиты платформа обязана считать с самого начала | Э0 |
| 14.7 | Семейный абонемент: общий баланс на всех держателей или персональные лимиты? | Разная схема леджера; переделка после запуска потребует миграции живых абонементов | Э4 |
| 14.8 | Нужна ли запись к конкретному сотруднику (массажист, банщик)? | Это превращает сотрудника в бронируемый ресурс и заметно меняет модуль бронирования. Дешевле заложить сейчас, чем встроить потом | Э3 |
| 14.9 | Визит на стыке смен: на какую смену относить выручку? | Предлагается: на смену платежа, визит при этом может пережить смену. Нужно подтверждение от практикующих администраторов | Э2 |
| 14.10 | Нужны ли скидки и промокоды в MVP или достаточно ручной скидки с подтверждением? | Промокоды тянут за собой отдельный модуль правил и ограничений | Э2 |

## Главные риски проекта

Расползание объёма. Владельцы будут просить склад, зарплаты и лояльность до того, как заработает касса. Дисциплина по §1 — условие выживания сроков.

Недооценка тарификации. «Просто цена за час» на практике превращается в дни недели, праздники, ночные тарифы, минимальное время и доплату за гостей. Сервис pricing — самое тестируемое место системы.

Фискализация как сюрприз. Отложенная интеграция с ОФД обычно требует переделки модели чека. См. §14.1.

Сопротивление персонала. Система, которая делает работу кассира прозрачной, будет саботироваться, если она при этом медленнее тетради. Именно поэтому бюджет действий из §8 — требование, а не пожелание.

Документ v0.1 · к обсуждению с командой · следующий шаг — ответы на §14 и старт этапа Э0