ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · MVP · ЧЕРНОВИК ДЛЯ КОМАНДЫ

SaaS-платформа для бань, саун
и развлекательных центров

Мультитенантная ERP/POS-система: рабочее место кассира, бронирование ресурсов, тарификация по времени, абонементы и кабинет владельца. Документ описывает ядро продукта и архитектурные решения, на которых оно строится.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 0.1 — к обсуждению |
| Дата | 3 сентября 2026 |
| Рынок | Казахстан, валюта KZT |
| Горизонт MVP | ≈ 12 недель, 6 этапов |
| Статус | Требует ответов на раздел 14 до старта разработки |

## Оглавление

Если Word предложит обновить поля при открытии — согласитесь; иначе нажмите F9 на оглавлении.

…

# 1. Цель и границы

Продукт заменяет заведению связку «тетрадь + Excel + 1С + голова администратора». Мы не строим универсальную ERP — мы строим узкоспециализированное ядро, вокруг которого можно нарастить ERP позже.

### Что решает продукт

Для кассира — рутина без ошибок: кто где сидит, сколько времени осталось, сколько человек должен, что доплатить за продление.

Для владельца — ответ на четыре вопроса: сколько заработали, на чём именно, насколько загружены помещения, не ворует ли смена.

### Состав MVP

| Модуль | Статус | Что именно |
| --- | --- | --- |
| Организации, филиалы, ресурсы | MVP | Иерархия, изоляция данных, настройки филиала |
| Сотрудники и права | MVP | Роли, PIN-вход кассира, привязка к филиалу |
| Услуги и тарифы | MVP | Правила цен по дню недели и времени суток |
| Товары | MVP | Продажа + простой остаток, без партий и себестоимости |
| Клиенты | MVP | Справочник, поиск по телефону, история визитов |
| Абонементы | MVP | Посещения / часы / безлимит, заморозка, история списаний |
| Бронирование | MVP | Шахматка, защита от пересечений, предоплата |
| Визит и таймер | MVP | Старт, продление, доп. услуги, автоматический расчёт |
| Смена и касса | MVP | Открытие/закрытие, Z-отчёт, инкассация, расхождение |
| Оплаты и возвраты | MVP | Наличные, карта, абонемент, смешанная; сторно |
| Аналитика владельца | MVP | Выручка, средний чек, загрузка, отчёты по сменам |
| Фискализация ОФД | Решить сейчас | Интерфейс закладываем в MVP, реализация — см. 14.1 |
| CRM, лояльность, склад с партиями | После MVP | Модель данных должна допускать, кода в MVP нет |
| Онлайн-бронирование, WhatsApp/SMS | После MVP | Требует публичного API и очереди уведомлений |
| Зарплаты, расходы, бухгалтерия | После MVP | Отдельный финансовый контур |
| Мобильное приложение | После MVP | Кабинет владельца сначала адаптивный веб |

ГРАНИЦА, КОТОРУЮ ВАЖНО ДЕРЖАТЬ Соблазн начать со «складского учёта и зарплат» очень велик — это то, что владельцы просят первым делом. Но без работающей кассы и таймера остальное продавать некому. Всё, что не касается ежедневного цикла «клиент пришёл → визит → оплата → смена закрыта», в MVP не входит.

# 2. Глоссарий домена

Единый язык для команды, кода и интерфейса. Названия в БД, API и на экранах должны совпадать с этим списком.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Организация | Клиент SaaS-платформы. Юридически — одно ИП/ТОО. Корень изоляции данных. |
| Филиал | Физическая точка. Свой адрес, часовой пояс, свои кассы, свой график и свои цены. |
| Ресурс | То, что бронируется и занимается во времени: сауна, парная, комната отдыха, купель, бильярд, беседка. Ресурс — единственная сущность, у которой есть занятость. |
| Услуга | Позиция прайса. Бывает почасовой (аренда сауны), разовой (вход), на человека (входной билет), дополнительной (веник, массаж, простыня). |
| Правило цены | Условие, по которому услуга стоит определённую сумму: день недели, интервал времени, период действия, минимальная длительность. |
| Бронирование | Намерение занять ресурс в будущем интервале. Ещё не деньги и не визит. |
| Визит | Фактическое пребывание: старт, план по времени, продления, финал. Именно визит запускает таймер и накапливает позиции чека. |
| Заказ | Набор позиций к оплате по визиту (или продажа навынос без визита). |
| Платёж | Факт получения денег одним способом. Один заказ может иметь несколько платежей (смешанная оплата). |
| Смена | Рабочий интервал кассира с денежным ящиком. Обязательный контекст любой кассовой операции. |
| Z-отчёт | Неизменяемый снимок итогов смены на момент закрытия. |
| Абонемент | Предоплаченное право пользования, ограниченное количеством, временем или периодом. |
| Операционный день | Бизнес-сутки филиала. Может не совпадать с календарными (например, с 08:00 до 08:00 следующего дня). |

# 3. Роли и права доступа

Роль — это набор прав, а не жёсткий тип пользователя. Один человек может быть кассиром в одном филиале и управляющим в другом.

| Роль | Область | Что может | Чего не может |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец | Организация | Всё: настройки, филиалы, сотрудники, тарифы, вся аналитика, удаление данных | — |
| Управляющий | Филиал | Смены, отчёты филиала, товары, бронирования, скидки сверх лимита, сторно | Менять тарифы, заводить сотрудников с правами выше своих, видеть другие филиалы |
| Кассир | Филиал, своя смена | Открыть/закрыть смену, визиты, продажи, оплаты, продления, списание абонементов | Возврат сверх лимита, редактирование справочников, просмотр выручки за другие смены, удаление операций |
| Бухгалтер | Организация | Финансовые отчёты, выгрузки | Любые изменения операционных данных |
| Сотрудник (после MVP) | Филиал | Свой график и свои начисления | Кассовые операции |

Права хранятся как список гранулярных разрешений (visit.create, payment.refund, report.revenue.read, discount.apply.over_limit), роль — именованный пресет. Это позволяет владельцу собрать нестандартную роль без правок кода.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Действия сверх полномочий кассира (возврат, скидка выше порога, удаление позиции из оплаченного заказа) не блокируются наглухо, а требуют подтверждения PIN-кодом управляющего прямо на экране кассы и попадают в аудит-лог с указанием обоих пользователей. Иначе кассиры начнут работать под чужой учётной записью — и весь контроль обнулится.

# 4. Мультитенантность и изоляция данных

Изоляция данных — не фича, а фундамент. Две конкурирующие бани в одном городе не должны иметь ни одного способа увидеть данные друг друга.

### Модель

Общая база данных, общая схема, org_id в каждой прикладной таблице, поверх — Row-Level Security PostgreSQL. Приложение на каждый запрос устанавливает SET LOCAL app.current_org = … из проверенного JWT, и политика RLS фильтрует строки на уровне СУБД.

Р-00  org_id никогда не приходит от клиента

Идентификатор организации и список доступных филиалов берутся исключительно из подписанного токена сессии. Тело запроса и query-параметры не могут его переопределить.

Иначе: классический IDOR — подмена org_id в запросе отдаёт чужую выручку.

Почему не БД на клиента  Одна база + RLS

Отдельная БД на организацию звучит безопаснее, но на сотне клиентов превращается в сто миграций, сто бэкапов и невозможность посчитать продуктовые метрики. RLS даёт ту же гарантию на уровне ядра СУБД: забытый WHERE в коде не приводит к утечке.

Второй контур  Филиал внутри организации

Кассир видит только свой филиал. Это отдельная проверка над RLS: branch_id сессии сверяется со списком филиалов в membership. Владелец переключает филиалы явно, «все филиалы» — только в аналитике.

Крупные тенанты в будущем можно вынести в отдельный шард по org_id без изменения кода — ключ шардирования уже есть в каждой таблице.

# 5. Ключевые архитектурные решения

Это самый важный раздел документа. Каждое решение здесь стоит дёшево сейчас и очень дорого через год. Формат: решение → почему → что сломается без него.

### Деньги и цены

Р-01  Деньги — целое число в тиынах

Все суммы хранятся как BIGINT в минорных единицах, валюта — отдельным полем организации. Никаких float/double нигде, включая промежуточные расчёты и фронтенд.

Иначе: Z-отчёт не сходится с ящиком на копейки, и никто не может объяснить почему.

Р-02  Снапшот цены в момент операции

Каждая позиция заказа хранит собственную копию: название услуги, цену за единицу, применённое правило цены, скидку, итог. Ссылка на справочник остаётся, но отчёты считаются по снапшоту.

Иначе: владелец поднял цену на сауну — и вся прошлогодняя выручка в отчётах «пересчиталась». Это делает аналитику бесполезной, а расследование недостач невозможным.

Р-03  Цена — правило, а не число

Отдельная сущность price_rule: услуга, филиал, маска дней недели, интервал времени, период действия, единица (час / вход / человек), минимальная длительность, шаг округления, приоритет. Расчёт выполняет один чистый серверный сервис pricing.calculate(context) — им пользуются и касса, и бронирование, и предварительный расчёт.

Иначе: логика цен расползётся по фронту кассы, по бэку и по отчётам, и на один вопрос «сколько должен клиент» система даст три разных ответа.

Р-04  Посегментная тарификация при переходе через тарифную границу

Визит с 17:40 до 19:40 при дневном тарифе до 18:00 считается двумя сегментами: 20 минут по дневному, 100 минут по вечернему. Алгоритм — нарезка интервала визита по границам правил, расчёт каждого сегмента, суммирование.

Иначе: «тариф по времени входа» — самый частый способ потерять деньги в вечерний прайм и самый частый повод для спора с клиентом. Требует явного решения (см. 14.2).

Р-05  Политика округления времени — настройка филиала

Шаг тарификации (15/30/60 мин), направление округления (вверх / по факту), льготный период (не считать первые N минут переработки) задаются в настройках филиала и применяются только внутри pricing.

Иначе: каждый кассир округляет по-своему, и выручка зависит от того, кто сегодня работает.

### Время и таймер

Р-06  Таймер не тикает — таймер вычисляется

Храним started_at, planned_minutes, список продлений и ended_at. Оставшееся время — чистая функция от серверного now(). Фронт получает серверное время при загрузке, считает дельту с локальными часами и рисует обратный отсчёт сам.

Иначе: перезагрузка планшета, потеря сети или сбитые часы на кассовом ПК — и таймер потерян вместе с деньгами.

Р-07  UTC в базе, таймзона у филиала, отчёты — по операционному дню

Все метки — timestamptz в UTC. У филиала своя IANA-зона и время начала операционного дня. Отчёт «за сегодня» строится по операционному дню филиала, а не по календарным суткам сервера.

Иначе: круглосуточные бани (а таких большинство) получат разорванную пополам ночную выручку и отчёты, не совпадающие с реальностью.

### Занятость ресурсов

Р-08  Непересечение брони гарантирует СУБД, а не код

Ограничение на уровне PostgreSQL: EXCLUDE USING gist (resource_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at) WITH &&) WHERE (status IN ('booked','active')). Время уборки/проветривания входит в занимаемый интервал через buffer_minutes ресурса.

Иначе: два кассира (или кассир и будущее онлайн-бронирование) одновременно проверяют «свободно?», оба получают «да» и оба записывают клиента на одну парную. Проверка в коде эту гонку не закрывает в принципе.

Р-09  Визит может выйти за границы брони

Бронирование и визит — разные сущности с разными интервалами. Продление визита проверяет конфликт со следующей бронью и явно предупреждает кассира: «через 20 минут придут по брони».

Иначе: либо продление невозможно, либо оно молча затирает чужую бронь.

### Абонементы

Р-10  Абонемент — леджер, а не счётчик

Не поле «осталось 5». Есть subscriptions (условия, срок, статус) и append-only subscription_entries (списание, возврат списания, корректировка, продление) со ссылкой на визит и автора. Текущий баланс — агрегат, продублированный в кэш-поле и пересчитываемый.

Иначе: двойное списание при повторном клике, невозможность ответить клиенту «куда делись два посещения», и никакого способа откатить ошибку кассира.

Р-11  Заморозка — интервал, а не мутация срока

Хранятся периоды заморозки; фактический valid_to вычисляется как исходный плюс сумма замороженных дней, в пределах лимита плана.

Иначе: история «когда и на сколько заморозили» теряется, лимит заморозки не проконтролировать.

Р-12  Списание — атомарная транзакция с проверкой области действия

Одна транзакция: блокировка абонемента, проверка срока/статуса/области действия (услуга, филиал, день недели, время), запись списания, привязка к позиции заказа. Позиция заказа, оплаченная абонементом, имеет нулевую денежную сумму, но сохраняет тарифную стоимость — для отчёта «сколько мы отдали по абонементам».

Иначе: выручка по абонементам невидима, и владелец не понимает, выгодны ли они ему.

### Деньги, смена, аудит

Р-13  Ни одной кассовой операции без открытой смены

Каждый заказ, платёж, возврат и движение налички обязательно ссылаются на shift_id. Нет смены — касса в режиме только чтения.

Иначе: появляется выручка «ничья», и сверка наличных теряет смысл.

Р-14  Финансовые события append-only

Возврат — отдельная обратная операция со ссылкой на оригинал. Отмена позиции — сторно. UPDATE и DELETE по платежам запрещены на уровне прав БД.

Иначе: расследование недостачи невозможно, а «исправить задним числом» становится штатной практикой персонала.

Р-15  Z-отчёт — неизменяемый снимок

При закрытии смены итоги (суммы по способам оплаты, наличные ожидаемые/фактические, расхождение, число визитов, продажи по категориям) сохраняются как готовый документ, а не пересчитываются при каждом открытии отчёта.

Иначе: задним числом изменили цену или сторнировали чек — и вчерашний отчёт, который кассир подписал, изменился.

Р-16  Идемпотентность всех денежных операций

Оплата, продление, списание абонемента принимают Idempotency-Key; повтор с тем же ключом возвращает исходный результат, а не создаёт вторую операцию.

Иначе: подвисшая сеть плюс второй клик кассира — двойной чек и разбирательство с клиентом.

Р-17  Справочники архивируются, а не удаляются

У услуг, товаров, ресурсов и тарифов есть archived_at. Позиция с историей продаж физически не удаляется никогда.

Иначе: удалённая услуга ломает исторические отчёты и оставляет висячие ссылки.

Р-18  Аудит-лог с первого дня

Кто, когда, из какой смены и с какого устройства изменил цену, выдал скидку, сделал возврат, поменял права. Пишется в отдельную таблицу, не редактируется из приложения.

Иначе: продукт не выполняет главное обещание владельцу — контроль над персоналом.

### Внешний мир

Р-19  Фискальный чек — не наш чек

Наш order и фискальный чек ОФД — разные сущности, связанные один-к-одному-или-ни-одного. Работа с ККМ прячется за интерфейсом FiscalDevice (register, refund, status) с очередью повторов при недоступности оператора.

Иначе: требования фискализации протекут в модель заказа, и смена провайдера ОФД будет означать переписывание кассы.

Р-20  Платёжные интеграции — за общим портом

Kaspi, банковский эквайринг, переводы описываются одним интерфейсом PaymentProvider. В MVP реализация — «карта вручную» (кассир проводит по терминалу и подтверждает), но модель платежа уже содержит external_ref и статус.

### Наличные и сверка кассы

Р-21  «Клиент передал» — не сумма платежа

Поле «клиент передал» существует только для того, чтобы система посчитала сдачу. В платёж, в выручку и в движение наличных записывается стоимость оплаченного заказа. Заказ 5 000 ₸, клиент передал 10 000 ₸, сдача 5 000 ₸ — в кассу пришло 5 000 ₸. Полученная сумма и сдача сохраняются справочными полями платежа (tendered_amount, change_amount) для разбора спорных ситуаций и в учёте не участвуют.

Иначе: выручка раздувается на размер сдачи, наличные в ящике никогда не сходятся с системой, а средний чек и вся аналитика владельца становятся бессмысленными.

Р-22  Ожидаемые наличные считает система, а не кассир

Формула ожидаемого остатка: остаток на начало смены + оплаты наличными − возвраты наличными + внесения − изъятия и инкассации (плюс прочие предусмотренные движения). Кассир при закрытии вводит только результат физического пересчёта; расхождение и его статус — «сходится», «недостача N ₸», «излишек N ₸» — выводит система.

Иначе: если ожидаемую сумму называет кассир, сверка превращается в формальность.

Р-23  Закрытая смена не редактируется; корректировка — отдельное событие

После закрытия ни фактическая сумма, ни расхождение не меняются. Если корректировка предусмотрена, она создаётся отдельной записью с фиксацией: кто изменил, когда, старое значение, новое значение и причина. Z-отчёт хранит и исходные, и скорректированные цифры; старое значение не затирается.

Иначе: кассир «поправит» недостачу задним числом, и владелец об этом не узнает — а это ровно тот сценарий, ради которого продукт и покупают.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: СЛЕПОЙ ПЕРЕСЧЁТ Настройка филиала, при которой кассир не видит ожидаемую сумму, пока не введёт свою. Без неё кассир просто перепишет цифру, которую показала система, и расхождения перестанут появляться вовсе — включая настоящие.

# 6. Модель данных

Ключевые сущности и поля MVP. Во всех прикладных таблицах присутствуют org_id, created_at, updated_at; там, где это имеет смысл — created_by.

### Платформа и организация

organizations

id · name · bin · currency (KZT) · plan · status · settings jsonb · created_at

branches

id · org_id · name · address · timezone (IANA) · operational_day_start · work_schedule jsonb · settings jsonb (шаг тарификации, округление, льготные минуты, лимит скидки кассира) · archived_at

users

id · phone · email · password_hash · full_name · status

Пользователь глобален для платформы: один человек может работать в нескольких организациях.

memberships

id · user_id · org_id · branch_id (null = все филиалы) · role · permissions jsonb · pin_hash · status

audit_log

id · org_id · branch_id · user_id · shift_id · entity_type · entity_id · action · before jsonb · after jsonb · ip · device_id · created_at

### Ресурсы и каталог

resource_types

id · org_id · name (сауна, баня, комната, беседка, бильярд) · icon

resources

id · org_id · branch_id · type_id · name · capacity · default_service_id · buffer_minutes · sort_order · status · archived_at

services

id · org_id · name · kind (time_based / entry / per_person / extra) · unit (hour / visit / person / piece) · default_duration_min · resource_type_id · vat_rate · is_extra · archived_at

price_rules

id · org_id · branch_id (null = все) · service_id · priority · dow_mask · time_from · time_to · date_from · date_to · amount · unit · min_units · rounding · is_active

Побеждает правило с наибольшим приоритетом среди подходящих. Правила без пересечений по приоритету должны валидироваться при сохранении.

products

id · org_id · name · sku · category · unit · price · vat_rate · track_stock · archived_at

stock_levels / stock_movements

branch_id · product_id · qty   |   id · branch_id · product_id · delta · reason (sale / income / writeoff / correction) · order_id · created_by

В MVP — только количественный учёт без партий и себестоимости; движения append-only, остаток — агрегат.

### Клиенты и абонементы

customers

id · org_id · phone (уникален внутри организации) · full_name · birthday · gender · notes · tags · marketing_consent · created_at

subscription_plans

id · org_id · name · type (visits / hours / unlimited_period / money) · allowance · validity_days · price · scope_services[] · scope_resource_types[] · scope_branches[] · dow_mask · time_from · time_to · max_holders · freeze_days_limit · is_transferable · archived_at

subscriptions

id · org_id · plan_id · customer_id · holders[] · purchased_at · valid_from · valid_to_base · status (active / frozen / expired / used_up / cancelled) · balance_cache · price_paid · order_id

subscription_entries

id · subscription_id · type (charge / refund / adjust / extend) · amount · visit_id · order_item_id · comment · created_by · created_at

Append-only. Баланс = allowance − Σ(charge) + Σ(refund) ± Σ(adjust).

subscription_freezes

id · subscription_id · starts_on · ends_on · created_by · reason

### Занятость и продажи

bookings

id · org_id · branch_id · resource_id · customer_id · service_id · starts_at · ends_at · guests_count · status (booked / arrived / cancelled / no_show) · source (cashier / phone / online) · prepayment_order_id · comment · created_by

EXCLUDE-ограничение по (resource_id, tstzrange) для статусов, занимающих ресурс.

visits

id · org_id · branch_id · resource_id · booking_id · customer_id · opened_shift_id · started_at · planned_minutes · ended_at · guests_count · status (active / finished / cancelled) · order_id

visit_extensions

id · visit_id · minutes · price_snapshot · created_by · created_at · reason

orders

id · org_id · branch_id · shift_id · visit_id · customer_id · status (open / paid / partially_refunded / refunded / void) · subtotal · discount_total · total · paid_total · created_by

order_items

id · order_id · kind (service_time / service_extra / product / extension) · ref_id · name_snapshot · qty · unit · unit_price · price_rule_id · discount · total · subscription_id · covered_by_subscription_amount · created_by · voided_by_item_id

payments

id · org_id · order_id · shift_id · method (cash / card / transfer / subscription / bonus) · amount · tendered_amount · change_amount · external_ref · idempotency_key (уникален) · status · fiscal_receipt_id · created_by · created_at

В учёте участвует только amount — стоимость оплаченного заказа. tendered_amount и change_amount справочные: нужны для расчёта сдачи и разбора спорных ситуаций, но не попадают ни в выручку, ни в движение наличных (Р-21).

refunds

id · original_payment_id · order_id · shift_id · amount · reason · approved_by · created_by · created_at

### Смена

shifts

id · org_id · branch_id · opened_by · opened_at · opening_cash · closed_by · closed_at · counted_cash · expected_cash · discrepancy · discrepancy_status (match / shortage / surplus) · status (open / closed) · z_report jsonb

expected_cash — всегда вычисляемая величина: opening_cash + наличные платежи − наличные возвраты + внесения − изъятия и инкассации. counted_cash вводит кассир. discrepancy = counted − expected и хранится со знаком.

cash_movements

id · shift_id · type (cash_in / cash_out / collection) · amount · comment · created_by

shift_adjustments

id · shift_id · field (counted_cash / opening_cash / …) · old_value · new_value · reason · created_by · approved_by · created_at

Единственный законный способ изменить цифры закрытой смены. Строка смены при этом хранит и исходное, и скорректированное значение (Р-23).

ПРО ОТЧЁТЫ Аналитика считается из orders, order_items и payments — отдельных «таблиц выручки» не заводим, иначе получим два источника правды, которые рано или поздно разойдутся. Когда объём вырастет, добавим суточные rollup-таблицы, пересчитываемые из первичных данных, — это дешёвая оптимизация, которую можно сделать позже без изменения модели.

# 7. Функциональные требования

Требования сгруппированы по модулям и пронумерованы для ссылок в задачах и тест-кейсах.

## 7.1 Смена и касса

FR-SH-01. Кассир открывает смену, указывая сумму наличных в ящике на начало. Без открытой смены касса доступна только для просмотра.

FR-SH-02. Одновременно в филиале может быть открыто несколько смен (несколько касс) — операция всегда привязана к смене конкретного устройства.

FR-SH-03. Вход в смену — по PIN сотрудника на устройстве, привязанном к филиалу. Пароль вводится только при первичной привязке устройства.

FR-SH-04. Внесение и изъятие наличных фиксируется отдельными операциями с комментарием.

FR-SH-05. Закрытие смены: кассир вводит фактический пересчёт наличных, система показывает ожидаемую сумму и расхождение, формирует Z-отчёт и делает его неизменяемым.

FR-SH-06. Смену нельзя закрыть при наличии активных визитов — система показывает список и предлагает завершить или передать в следующую смену.

FR-SH-07. Z-отчёт содержит: выручку по способам оплаты, наличные (начало / приход / расход / ожидаемо / факт / расхождение), число визитов и гостей, продажи по категориям, скидки, возвраты, списания по абонементам.

FR-SH-08. Ожидаемый остаток наличных система считает сама по формуле Р-22; кассир вводит только фактический пересчёт.

FR-SH-09. Система показывает расхождение со статусом «сходится», «недостача N ₸» или «излишек N ₸». Статус и обе суммы сохраняются в Z-отчёте.

FR-SH-10. Настройка «слепой пересчёт»: кассир не видит ожидаемую сумму до ввода фактической.

FR-SH-11. После закрытия смены её данные неизменяемы. Корректировка возможна только с правом управляющего, отдельной записью с обязательной причиной; исходное значение сохраняется.

FR-SH-12. Владелец и управляющий видят список смен с расхождениями и полную историю корректировок.

## 7.2 Визит и таймер

FR-VS-01. Визит создаётся с брони одним действием или без брони — выбором свободного ресурса.

FR-VS-02. При старте фиксируются ресурс, услуга, число гостей, плановая длительность; таймер стартует от серверного времени.

FR-VS-03. Система непрерывно показывает оставшееся время и текущую сумму к оплате, пересчитываемую по правилам тарификации.

FR-VS-04. За настраиваемое время до конца (по умолчанию 10 минут) плитка ресурса меняет состояние на «заканчивается»; при истечении — на «переработка» с отдельным счётчиком.

FR-VS-05. Продление: кассир добавляет время (+30 / +60 / произвольно), система проверяет следующую бронь и предупреждает о конфликте, пересчитывает сумму.

FR-VS-06. В визит добавляются дополнительные услуги и товары; каждая позиция сохраняет снапшот цены.

FR-VS-07. Изменение числа гостей пересчитывает позиции с тарификацией на человека.

FR-VS-08. Завершение визита: система фиксирует фактическое время, финализирует расчёт, требует полной оплаты, освобождает ресурс с учётом буфера уборки.

FR-VS-09. Визит, начавшийся в одной смене и завершившийся в другой, допускается; выручка относится на смену, в которой прошёл платёж (см. 14.9).

## 7.3 Бронирование

FR-BK-01. Экран-шахматка: ресурсы по вертикали, время по горизонтали, день выбирается; видны брони, активные визиты и буферы.

FR-BK-02. Создание брони: ресурс, дата, интервал, клиент (поиск или новый), гости, комментарий. Пересечение блокируется на уровне БД.

FR-BK-03. Перенос и изменение длительности — перетаскиванием, с той же проверкой пересечений.

FR-BK-04. Предоплата брони: частичная сумма принимается как платёж и учитывается при финальном расчёте визита.

FR-BK-05. Статусы: забронировано, пришёл (создан визит), отменено, не пришёл. Отмена и no-show фиксируют автора и время.

FR-BK-06. При старте визита из брони все параметры подставляются автоматически.

## 7.4 Услуги, тарифы, товары

FR-CT-01. Владелец создаёт услуги с типом тарификации и привязкой к типу ресурса.

FR-CT-02. Правила цен задаются визуально: недельная сетка с интервалами и суммами, чтобы не требовалось понимать модель данных.

FR-CT-03. При сохранении правил система проверяет пересечения и «дыры» в расписании и предупреждает о них.

FR-CT-04. Предпросмотр: «сколько будет стоить 2 часа в пятницу в 19:00» — прямо в интерфейсе настройки.

FR-CT-05. Товары продаются как в рамках визита, так и навынос (заказ без визита).

FR-CT-06. Для товаров с учётом остатков продажа уменьшает остаток; уход в минус запрещён либо разрешён по настройке филиала.

## 7.5 Клиенты

FR-CU-01. Поиск по последним цифрам телефона и по имени, за одно поле ввода.

FR-CU-02. Клиент создаётся из кассы в один шаг — обязателен только телефон.

FR-CU-03. Карточка клиента: визиты, суммы, абонементы, комментарии, теги.

FR-CU-04. Визит без клиента допускается («аноним») — иначе кассир будет вводить мусорные данные ради скорости.

## 7.6 Абонементы

FR-SB-01. Типы: по числу посещений, по числу часов, безлимит на период, месячный; каждый — с областью действия (услуги, типы ресурсов, филиалы, дни недели, часы).

FR-SB-02. Персональный и семейный: у семейного несколько держателей и общий баланс либо персональные лимиты (см. 14.7).

FR-SB-03. Продажа абонемента — обычная позиция заказа, проходит через смену и Z-отчёт.

FR-SB-04. При оформлении визита система сама предлагает подходящий абонемент клиента и показывает, что именно спишется.

FR-SB-05. Списание невозможно, если абонемент просрочен, заморожен, исчерпан или услуга вне его области; кассир видит понятную причину.

FR-SB-06. Заморозка и разморозка с контролем лимита дней по плану.

FR-SB-07. Продление срока и корректировка баланса — только с правом управляющего, с обязательным комментарием, всё попадает в историю.

FR-SB-08. История использования показывает каждое списание с датой, визитом и кассиром.

## 7.7 Оплаты и возвраты

FR-PM-01. Способы: наличные, карта, перевод, абонемент, смешанная оплата несколькими способами по одному заказу.

FR-PM-02. Для наличных кассир вводит полученную от клиента сумму, система считает сдачу. Это поле влияет только на сдачу: в платёж, выручку и кассу попадает стоимость заказа (Р-21).

FR-PM-03. Скидка: фиксированная сумма или процент, на позицию или на заказ; сверх лимита кассира — подтверждение PIN управляющего.

FR-PM-04. Возврат — полный или частичный, с обязательной причиной, обратной операцией и возвратом списанных единиц абонемента.

FR-PM-05. Печать чека и отправка ссылки на чек клиенту (в MVP — печать; отправка через каналы уведомлений после MVP).

# 8. Интерфейс кассира

Главный критерий качества этого экрана — число действий и секунд на типовую операцию. Кассир работает стоя, часто на тач-мониторе, при очереди у стойки.

### Один экран вместо разделов

Основной экран смены — сетка плиток ресурсов филиала. Всё, что делает кассир в течение дня, происходит на этом экране: клик по плитке открывает боковую панель визита, из неё доступны продление, добавление позиций, оплата и завершение. Никаких переходов между разделами и никаких модальных окон поверх модальных окон.

### Состояния плитки ресурса

| Состояние | Что видно на плитке | Кодирование |
| --- | --- | --- |
| Свободен | Название, вместимость, ближайшая бронь | Нейтральный фон, тонкая рамка |
| Занят | Клиент, обратный отсчёт, текущая сумма | Заливка акцентом, крупный таймер |
| Заканчивается | То же + отметка «≤10 мин» | Полоса-предупреждение сверху |
| Переработка | Счётчик перебора и доначисление | Сигнальный цвет + значок |
| Забронирован | Время брони, имя, гости | Штриховка, приглушённый тон |
| Уборка | Остаток буфера | Серый, действия недоступны |

### Бюджет действий на операцию

| Операция | Максимум действий | Как достигается |
| --- | --- | --- |
| Принять клиента без брони | 4 | Плитка → длительность (пресеты 1ч/2ч/3ч) → клиент или «аноним» → Старт |
| Принять по брони | 2 | Плитка → «Пришёл» |
| Продлить | 2 | Плитка → кнопка +30/+60 |
| Добавить товар | 2 | Панель визита → плитка товара из избранного |
| Оплатить и завершить | 3 | «К оплате» → способ → «Оплачено» |
| Найти клиента | 1 | Ввод 4 цифр телефона в постоянно доступное поле |

### Требования к взаимодействию

Горячие клавиши для клавиатурных касс: F2 — новый визит, F4 — оплата, / — поиск клиента, Esc — закрыть панель.

Минимальный размер интерактивной цели — 44 px; частые действия — крупными кнопками, редкие и опасные — мельче и дальше.

Ни одно действие кассира не должно требовать ввода цены вручную: сумму всегда считает сервер.

На экране оплаты наличными видны три строки: к оплате, получено от клиента, сдача. Крупно — сдача: это то, что кассир должен отсчитать, стоя перед гостем.

Все операции подтверждаются мгновенно в интерфейсе; сетевые ошибки показываются явным индикатором связи, а не молчанием.

Разрушающие действия (сторно, возврат, отмена визита) требуют подтверждения и причины.

АНТИПАТТЕРН Не делайте кассиру «конструктор чека» с ручным вводом сумм и произвольными позициями. Это кажется гибкостью, а на практике становится главным каналом злоупотреблений и делает аналитику владельца недостоверной. Любая нестандартная ситуация должна решаться заранее заведённой услугой или подтверждённой скидкой.

# 9. Кабинет владельца

Владелец заходит на пять минут и должен сразу понять состояние бизнеса. Сначала выводы, потом таблицы.

### Главная

Выручка за период с сопоставлением с предыдущим аналогичным периодом.

Число визитов и гостей, средний чек, средняя длительность визита.

Загрузка ресурсов в процентах от доступного времени — по дням недели и часам (тепловая карта): это главный инструмент управления тарифами.

Открытые смены прямо сейчас и что в них происходит.

### Отчёты MVP

| Отчёт | Разрезы | Отвечает на вопрос |
| --- | --- | --- |
| Выручка | День / неделя / месяц, филиал, способ оплаты | Сколько заработали и чем платили |
| Продажи услуг и товаров | Категория, позиция, количество, сумма | Что именно приносит деньги |
| Загрузка ресурсов | Ресурс, день недели, час | Где простой и где не хватает мощности |
| Смены | Кассир, дата, ожидаемые и фактические наличные, недостачи и излишки, корректировки после закрытия, скидки, возвраты, сторно | Всё ли чисто у персонала |
| Абонементы | План, продано, списано, сгорело, остаток обязательств | Выгодны ли абонементы и сколько мы должны клиентам |
| Клиенты | Новые / повторные, частота, сумма | Растёт ли база |

МЕТРИКА, О КОТОРОЙ ОБЫЧНО ЗАБЫВАЮТ Проданные, но не отгулянные абонементы — это финансовое обязательство заведения, а не выручка. В отчётах нужно показывать «остаток обязательств» отдельно, иначе владелец переоценивает прибыль и удивляется кассовому разрыву в конце сезона.

# 10. API

REST + JSON, версионирование в пути. Все операции, меняющие деньги, принимают заголовок Idempotency-Key. Организация и филиал берутся из токена, а не из тела запроса.

| Метод и путь | Назначение |
| --- | --- |
| POST /v1/auth/login · /auth/pin | Вход по паролю; быстрый вход по PIN на привязанном устройстве |
| POST /v1/shifts · POST /v1/shifts/{id}/close | Открыть смену; закрыть со сверкой наличных и Z-отчётом |
| GET /v1/board | Состояние филиала: ресурсы, визиты, таймеры, ближайшие брони, серверное время |
| POST /v1/visits | Открыть визит (с брони или без) |
| POST /v1/visits/{id}/extend | Продлить с проверкой следующей брони |
| POST /v1/visits/{id}/items | Добавить услугу или товар |
| POST /v1/visits/{id}/finish | Завершить, финализировать расчёт |
| POST /v1/orders/{id}/payments | Принять оплату (в том числе смешанную) |
| POST /v1/orders/{id}/refunds | Возврат полный или частичный |
| GET/POST /v1/bookings · PATCH /v1/bookings/{id} | Шахматка, создание, перенос |
| POST /v1/pricing/quote | Предварительный расчёт стоимости по контексту — единая точка правды о цене |
| POST /v1/subscriptions · /{id}/charge · /{id}/freeze | Продажа, списание, заморозка абонемента |
| GET /v1/reports/* | Отчёты кабинета владельца |

Экран смены получает изменения через WebSocket или SSE: два кассира за разными устройствами обязаны видеть одну и ту же картину занятости без перезагрузки страницы.

# 11. Нефункциональные требования

| Группа | Требования |
| --- | --- |
| Производительность | Кассовые операции: p95 < 300 мс, p99 < 800 мс. Экран смены открывается за < 1,5 с на слабом офисном ПК. Отчёты за месяц — < 3 с. |
| Надёжность | Явный индикатор связи на кассе. Локальная очередь повторов для коротких обрывов сети. Бэкапы с восстановлением на точку времени, проверяемые регулярно. |
| Безопасность | Хеширование паролей и PIN (argon2id), PIN только в паре с привязанным устройством. RLS как второй контур изоляции. Аудит всех операций с деньгами и правами. Персональные данные клиентов — согласно требованиям РК о персональных данных. |
| Совместимость | Касса — браузер на Windows и Android-планшете, разрешение от 1280×800, поддержка тач. Кабинет владельца — адаптивный веб, включая телефон. Печать чеков на термопринтерах через ESC/POS. |
| Локализация | Русский и казахский в интерфейсе с первого релиза (строки выносятся сразу, перевод может появиться позже), формат валюты и дат — казахстанский. |

# 12. Технологический стек

Рекомендация, а не догма. Главный аргумент за TypeScript-монорепо — общие типы между кассой, кабинетом и бэкендом: в системе с деньгами и временем это экономит больше, чем любая другая мера.

| Слой | Выбор | Почему |
| --- | --- | --- |
| База данных | PostgreSQL 16+ | RLS для изоляции тенантов, tstzrange + GiST для непересечения броней, jsonb для настроек — три вещи, ради которых стоит выбирать именно её |
| Доступ к БД | Drizzle или Kysely + сырой SQL в критичных местах | Полный контроль над транзакциями, блокировками и RLS-контекстом; тяжёлые ORM с RLS дружат плохо |
| Бэкенд | NestJS (TypeScript) | Модульность под будущие ERP-модули, понятный DI, зрелая экосистема |
| Фоновые задачи | Redis + BullMQ | Очередь фискализации, уведомления, пересчёт агрегатов, автозакрытие смен |
| Касса | React + TypeScript, Vite, отдельное приложение | У кассы и кабинета разные требования к скорости и вводу — не смешивать их в одном UI |
| Кабинет владельца | React + TypeScript в том же монорепо | Переиспользование типов API и доменных вычислений |
| Реальное время | WebSocket (Socket.IO) на филиал | Синхронизация доски занятости между кассами |
| Инфраструктура | Docker, миграции в репозитории, S3-совместимое хранилище | Воспроизводимость окружений с первого дня |

Мобильное приложение позже — React Native переиспользует те же типы и клиент API.

# 13. Этапы разработки

Порядок этапов подчинён одному принципу: как можно раньше получить работающую кассу в реальном заведении, потому что только она покажет, где мы ошиблись в модели.

| Этап | Содержание | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| Э0 · Каркас | Монорепо, миграции, аутентификация, организации, филиалы, сотрудники, роли, RLS, аудит-лог | Пользователь одной организации технически не может получить данные другой — есть тест |
| Э1 · Справочники | Ресурсы, услуги, правила цен, товары, сервис pricing с посегментным расчётом | pricing.quote покрыт тестами на переходы тарифов, округления и минимальную длительность |
| Э2 · Касса-ядро | Смена, визит, таймер, доп. позиции, оплата, возврат, Z-отчёт, печать | Полный день работы проходит без ручного ввода сумм; Z-отчёт сходится |
| Э3 · Бронирование | Шахматка, EXCLUDE-ограничение, буферы, предоплата, связка бронь → визит | Параллельные запросы на один интервал: ровно один успешен — есть тест |
| Э4 · Клиенты и абонементы | Справочник клиентов, планы, продажа, списание, заморозка, история | Баланс по леджеру всегда сходится с кэшем; двойное списание невозможно |
| Э5 · Кабинет владельца | Главная, шесть отчётов MVP, настройки, управление сотрудниками | Выручка в отчётах совпадает с суммой Z-отчётов за период |
| Э6 · Пилот | Фискализация, нагрузочное тестирование, обучение персонала, доработки по обратной связи | Одно реальное заведение работает неделю без параллельной тетради |

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПИЛОТУ Первое внедрение стоит делать в заведении, где владелец готов терпеть шероховатости и разговаривать с командой. Неделя наблюдения за реальным кассиром даст больше, чем месяц обсуждений: почти все ошибки в модели времени и тарификации обнаруживаются именно там.

# 14. Открытые вопросы к команде

Каждый пункт влияет на модель данных, поэтому ответы нужны до начала соответствующего этапа, а не после.

| № | Вопрос | Почему важно решить заранее | Нужно к |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Нужен ли фискальный чек с первого релиза и какой провайдер ОФД (Webkassa, Kassa24, иной)? | Определяет состав заказа, требования к позициям и НДС; поздняя интеграция ломает уже работающую кассу | Э2 |
| 14.2 | Тариф при переходе через границу времени: посегментно или по времени входа? | Прямо влияет на выручку в вечерний прайм и на спор с клиентом у стойки | Э1 |
| 14.3 | Гости сверх вместимости: отдельная услуга «доп. гость» или множитель к базовой цене? | Разные модели данных и разные отчёты по услугам | Э1 |
| 14.4 | Нужен ли офлайн-режим кассы в MVP? | Полноценный офлайн с синхронизацией удорожает MVP примерно в полтора раза. Рекомендация: онлайн + локальная очередь на короткие обрывы | Э2 |
| 14.5 | Обязательна ли предоплата брони и что делать при no-show? | Определяет, может ли предоплата «сгорать», и как это отражается в выручке | Э3 |
| 14.6 | Как тарифицируется сам SaaS: за филиал, за кассу или процент от оборота? | Задаёт модуль биллинга и то, какие лимиты платформа обязана считать с самого начала | Э0 |
| 14.7 | Семейный абонемент: общий баланс на всех держателей или персональные лимиты? | Разная схема леджера; переделка после запуска потребует миграции живых абонементов | Э4 |
| 14.8 | Нужна ли запись к конкретному сотруднику (массажист, банщик)? | Это превращает сотрудника в бронируемый ресурс и заметно меняет модуль бронирования. Дешевле заложить сейчас, чем встроить потом | Э3 |
| 14.9 | Визит на стыке смен: на какую смену относить выручку? | Предлагается: на смену платежа, визит при этом может пережить смену. Нужно подтверждение от практикующих администраторов | Э2 |
| 14.10 | Нужны ли скидки и промокоды в MVP или достаточно ручной скидки с подтверждением? | Промокоды тянут за собой отдельный модуль правил и ограничений | Э2 |

### Главные риски проекта

Расползание объёма. Владельцы будут просить склад, зарплаты и лояльность до того, как заработает касса. Дисциплина по разделу 1 — условие выживания сроков.

Недооценка тарификации. «Просто цена за час» на практике превращается в дни недели, праздники, ночные тарифы, минимальное время и доплату за гостей. Сервис pricing — самое тестируемое место системы.

Фискализация как сюрприз. Отложенная интеграция с ОФД обычно требует переделки модели чека. См. 14.1.

Сопротивление персонала. Система, которая делает работу кассира прозрачной, будет саботироваться, если она при этом медленнее тетради. Именно поэтому бюджет действий из раздела 8 — требование, а не пожелание.

Документ v0.1 · к обсуждению с командой · следующий шаг — ответы на раздел 14 и старт этапа Э0